**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КУЙТУНСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**НОВОТЕЛЬБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**«16» мая 2018 г. п. Новая Тельба № 16**

О внесении изменений в Программу комплексного развития

системы коммунальной инфраструктуры Новотельбинского сельского

поселения Куйтунского муниципального района

Иркутской области на 2014-2034 гг.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новотельбинского сельского поселения, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г.   
№ 502 « Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», в соответствии с приказом министерства регионального развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Дума Новотельбинского муниципального образования

РЕШИЛА:

1.Внести в решение Новотельбинского муниципального образования от «26» сентября 2017 г. № 15/1 «Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Новотельбинского сельского поселения Куйтунского муниципального района Иркутской области на 2014-2034 гг., следующие изменения:

1.1. По тексту решения цифры 2034 заменить на цифры 2032;

1.2. По тексту Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Новотельбинского сельского поселения Куйтунского муниципального района Иркутской области на 2014-2034 гг. заменить на цифры 2014-2032;

1.3. Приложение № 1 к муниципальной долгосрочной целевой программе «Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Новотельбинского сельского поселения на 2014-2032 годы» изложить в следующей редакции:

Приложение № 1

К муниципальной долгосрочной целевой программе

«Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры

в Новотельбинском сельском поселении на 2014-2032 годы»

Система программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Новотельбинского сельского поселения на 2014-2032 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технические мероприятия** | **расчетный срок реализации** | | | | **Финансирование** | | | | | |
| **местный бюджет**  **тыс. руб.** | | **региональный бюджет**  **тыс. руб.** | | | **внебюджетные средства**  **тыс. руб.** |
| **Социальная инфраструктура** | | | | | | | | | | | |
| 1. | - строительство общедоступной детской площадки | | 2019 | | | вступление в программу | | |  | 100,0 | |
| **Инженерная инфраструктура** | | | | | | | | | |  | |
| ***Водоснабжение*** | | | | | | | | | |  | |
| 1 | -ремонт водопроводных сетей (летних) – 6,8 км. Для обеспечения водоснабжением жилой застройки в п. Новая Тельба. | | 2023 | | |  | | | 1 000000,0 |  | |
| 2 | -капитальный ремонт водонапорной башни для обеспечения населения водой и обеспечения пожаротушения (ул. Ленина, 4). | | 2019-2032 | | |  | | | 3000000,0 |  | |
| 3 | -капитальный ремонт водонапорной башни для обеспечения населения водой и обеспечения пожаротушения (ул. Шолохова, 9). | | 2021-2032 | | |  | | | 3000000,0 |  | |
| 4 | *-* устройство съездов к природным водоемам, обеспечивающих забор воды автотранспортом для дополнительного пожаротушения. | | 2022-2025 | | |  | | |  | 50,0 | |
| ***Утилизация твердых бытовых отходов*** | | | | | | | | | |  | |
| 1 | - усовершенствование свалок-полигонов в п. Новая Тельба, с. Заваль (огораживание, гуртование) | | 2018-2025 | | | 240,0 | | |  |  | |
| 2 | -оборудование подъездных путей, создание 500 метров санитарно-защитной зоны; | | 2022 | | | 100,0 | | |  |  | |
| 3 | - создание спецавтопарка по уборке поселения, оснащение мусоросборниками; | | 2025-2028 | | |  | | |  |  | |
| ***Теплоснабжение*** | | | | | | | | | |  | |
| 1 | -разработка схемы теплоснабжения специализированной организацией; | | | | 2025-2027 | | 100,0 | |  |  | |
| 2 | - капитальный ремонт системы отопления МКУК «НСКЦ» п. Новая Тельба | | | | 2022 | | 5,0 | | 5000000,0 |  | |
| 5 | - строительство новых тепловых сетей для подсоединения новых потребителей тепловой энергии. | | | | 2029-2032 | |  | |  |  | |
| 6 | -заключить соглашение с организацией, осуществляющей поставки твердого топлива населению в р.п. Куйтун для обеспечения населения Новотельбинского сельского поселения твердым топливом | | | | 2017  2019 | | средства не предусмотрены | |  |  | |
| ***Электроснабжение*** | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 1 | -Модернизация уличного освещения  (замена ламп на энергосберегающие) | | | 2020-2032 | | 200,0 | | |  |  | |

2. Опубликовать Решение в газете «Муниципальный вестник.

3. Контроль за исполнением Решения оставляю за собой.

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Новотельбинского

муниципального образования Н.М. Толстихина