Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры  Новотельбинского сельского поселения Куйтунского муниципального района Иркутской области на 2020-2032 гг.

I. Основные результаты

Муниципальная программа Новотельбинского сельского поселения Куйтунского муниципального района Иркутской области   «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Новотельбинского муниципального образования на 2020 – 2032 годы.» (далее - Программа) утверждена Решением Думы Новотельбинского сельского муниципального образования   № 5 от 15.01.2020 г.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи программы:

развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

Ответственный исполнитель - Администрация Новотельбинского сельского поселения Куйтунского района Иркутской области.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в сельском поселении в 2023 году предусматривалось 240 тыс. рублей, за 2023 год израсходовано  –  203,8 тыс. рублей.

Нецелевого использования средств не установлено.

Отчет о источниках привлечения денежных средств на реализацию ПКР Новотельбинского сельского поселения приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

II. Меры по реализации Программы

В течение 2023 года в Программу изменения не внесены.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Новотельбинского сельского муниципального образования на 2020-2032годы»  Новотельбинского сельского муниципального образования за 2023 г.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Повышение качества улично- дорожной сети | 01.2020 | 12.2032 | 2200 | Администрация Новотельбинского МО |  |
| 2. | Уличное освещение | Безопасность движения | 01.2020 | 12.2032 | 140 | Администрация Новотельбинского МО |  |

Таблица №  2

Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР Новотельбинского сельского поселения, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. бюджет Новотельбинского сельского поселения | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 2,200 | 0 | 0 | 2200 | 0 |
| 2 | Освещение | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2032 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Новотельбинского сельского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

доходы населения на уровне средних по району.

Анализ промежуточных итогов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения за 2023 год свидетельствует об эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры сельского поселения.