**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КУЙТУНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОТЕЛЬБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГЛАВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«25» января 2017 г. п. Новая Тельба № 16**

«Об утверждении Плана-графика мероприятий администрации Новотельбинского сельского поселения по очистке территории поселения, прилегающих территорий от горючих отходов, мусора, сухой растительности на 2017 год»

В соответствии с Уставом Новотельбинского муниципального образования, администрация Новотельбинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить План-график мероприятий администрации Новотельбинского сельского поселения по очистке территории поселения, прилегающих территорий от горючих отходов, мусора, сухой растительности на 2017 год (Приложение).
2. Данное постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Новотельбинского сельского поселения Н.М. Толстихина

Утвержден постановлением

Администрации Новотельбинского

сельского поселения

№ 16 от 25.01.2017 года

План-график мероприятий администрации Новотельбинского сельского поселения по очистке территории поселения, прилегающих территорий от горючих отходов, мусора, сухой растительности на 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 1 | Пропахивание минерализованной полосы вокруг территории посёлка | 20.04.2017 г. – 15.05.2017г. | Специалист администрации Пашина О.В. |
| 2 | Отжиг сухой травы на прилегающих к посёлку территориях | 20.04.2017 г. – 15.05.2017 г. | Специалист администрации Пашина О.В. |
| 3 | Расчистка территории свалки и прилегающих территорий | 23.04.2017 г.-30.04.2017 г. | Специалист администрации Пашина О.В. |

Глава администрации

Новотельбинского сельского поселения Н.М. Толстихина